Scrum daily meeting 06/10/2017

Samtlige medlemmer af gruppen har haft problemer med git dagen forinden men har været i stand til at løse dette problem.  
Gruppens medlemmer var alt i alt godt i gang med deres tasks og vi var derfor godt med i forhold til sprintes backlog items.

Sprint 1, retrospective – 06/10/2017

* Godt:
  + Git problemer blev løst
  + Erd blev godt designet
  + God arbejdes moral selv når folk er syge
  + Godt sprint resultat
  + Fedt at køre uden om entityframework
* Ikke godt:
  + Holdets medlemmer har været uerfaren med git
  + For lidt snak med PO omkring userstory
* Ænderinger til næste gang:
  + Prøve at bruge git branches
  + Mere snak med PO, bedre kravsspecifikation
  + Bedre til at bruge scrumboard
  + Bruge post-it notes til userstories i stedet for Trello